План основных мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году в Нижневартовском районе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 1. | Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду | | |
|  | Городское поселение Новоаганск |  |  |
| 1.1. | Корректировка проектно-сметной документации по рекультивации несанкционированного участка сброса жидких бытовых отходов в пгт. Новоаганске                   (с учетом государственной экологической экспертизы проекта) | до 01 июля 2018 года | управление экологии и природопользования администрации района |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированного места размещения строительных отходов в районе полигона твердых бытовых отходов в пгт. Новоаганске, площадью 6,0 га | до 29 ноября | администрация городского поселения Новоаганск (по согласованию);  управление экологии и природопользования администрации района |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в районе р. Варьеганка городского поселения Новоаганск (старый карьер), площадью 0,55 га | до 29 сентября | администрация городского поселения Новоаганск (по согласованию);  управление экологии и природопользования администрации района |
| 1.4. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Полигон отходов строительства и ремонта, твердых коммунальных отходов в городском поселении Новоаганск» | до 05 мая | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |
| 1.5. | Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов в пгт. Новоаганске. Приобретение и установка контейнеров для сбора отхода пластика | до 08 декабря | администрация городского поселения Новоаганск (по согласованию), управление экологии и природопользования администрации района |
|  | Городское поселение Излучинск |  |  |
| 1.6. | Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов в пгт. Излучинске. Приобретение и установка контейнеров для сбора отхода пластика | до 08 декабря | администрация городского поселения Излучинск (по согласованию);  управление экологии и природопользования администрации района |
| 1.7. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в пгт. Излучинск (район ул. Савкинская) площадью 0,042 га | до 29 августа | администрация городского поселения Излучинск (по согласованию) |
| 1.8. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в пгт. Излучинск (район грунтовой дороги на трубную базу) площадью 0,021 га | до 31 июля | администрация городского поселения Излучинск (по согласованию) |
| 1.9. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в с. Большетархово (при въезде в село в районе ул. Новая) площадью 0,018 га | до 31 июля | администрация городского поселения Излучинск (по согласованию) |
|  | Сельское поселение Аган |  |  |
| 1.10. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в п. Аган                  (ул. Советская, д. 1 – д. 5) площадью 0,025 га | до 01 сентября | администрация сельского поселения Аган (по согласованию) |
| 1.11. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в п. Аган               (ул. Новая, д. 13 – д. 15) площадью 0,025 га | до 01 сентября | администрация сельского поселения Аган (по согласованию) |
| 1.12. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Контейнерные площадки для мест временного накопления твердых коммунальных отходов                      в п. Аган» | до 29 ноября | управление экологии и природопользования администрации района |
|  | Сельское поселение Ларьяк |  |  |
| 1.13. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в с. Ларьяк (северо-западная окраина села) площадью 2,0 га | до 01 октября | администрация сельского поселения Ларьяк (по согласованию) |
| 1.14. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в с. Корлики (100 м в южном направлении от действующего полигона твердых бытовых отходов с. Корлики) площадью 0,12 га | до 01 октября | администрация сельского поселения Ларьяк (по согласованию) |
| 1.15. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Контейнерные площадки для мест временного накопления твердых коммунальных отходов                        в с. Ларьяк, с. Корлики» | до 29 ноября | управление экологии и природопользования администрации района |
|  | Сельское поселение Ваховск |  |  |
| 1.16. | Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Полигон строительных отходов и древесины в п. Ваховске» | до 30 июля | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |
| 1.17. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в п. Ваховск (территория старой вертолетной) площадки площадью 0,04 га | до 31 августа | администрация сельского поселения Ваховск (по согласованию) |
| 1.19. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в с. Охтеурье (район дороги на звероферму по ул. Летная) площадью 0,015 га | до 30 сентября | администрация сельского поселения Ваховск (по согласованию) |
|  | Сельское поселение Покур |  |  |
| 1.20. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в с. Покур (ул. Центральная, береговая зона с южной стороны поселения) площадью 0,03 га | до 29 сентября | администрация сельского поселения Покур (по согласованию) |
| 1.21. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в с. Покур                 (ул. Новая, район пожарного депо) площадью 0,02 га | до 29 сентября | администрация сельского поселения Покур (по согласованию) |
| 1.22. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в с. Покур                (ул. Центральная, д. 5) площадью 0,006 га | до 29 сентября | администрация сельского поселения Покур (по согласованию) |
| 1.23. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в с. Покур               (ул. Центральная, д. 31) площадью 0,006 га | до 29 сентября | администрация сельского поселения Покур (по согласованию) |
| 1.24. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в с. Покур             (ул. Центральная, д. 87) площадью 0,004 га | до 29 сентября | администрация сельского поселения Покур (по согласованию) |
| 1.25. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в с. Покур              (ул. Береговая, д. 5) площадью 0,0045 га | до 29 сентября | администрация сельского поселения Покур (по согласованию) |
|  | Сельское поселение Вата |  |  |
| 1.26. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в д. Вата (по ул. Береговая) площадью 0,017 га | до 01 ноября | администрация сельского поселения Вата (по согласованию) |
| 1.27 | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в д. Вата (по ул. Центральная) площадью 0,005 га | до 01 ноября | администрация сельского поселения Вата (по согласованию) |
|  | Сельское поселение Зайцева Речка |  |  |
| 1.28. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в п. Зайцева Речка (ул. Октябрьская, д.16) площадью 0,22 га | до 30 июня | администрация сельского поселения Зайцева Речка (по согласованию) |
| 1.29. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в п. Зайцева Речка (ул. Центральная, д. 2) площадью 0,26 га | до 30 июня | администрация сельского поселения Зайцева Речка (по согласованию) |
| 1.30. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в п. Зайцева Речка (ул. Пролетарская, д. 2) площадью 0,3 га | до 30 июня | администрация сельского поселения Зайцева Речка (по согласованию) |
| 1.31. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в п. Зайцева Речка (ул. Центральная, д. 1) площадью 0,1 га | до 30 июня | администрация сельского поселения Зайцева Речка (по согласованию) |
| 1.32. | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов в п. Зайцева Речка (ул. Почтовая, д. 1) площадью 0,1 га | до 30 июня | администрация сельского поселения Зайцева Речка (по согласованию) |
| 1.33. | Создание общественной интернет-карты в рамках реализации проекта «Интерактивная карта свалок» | до 03 апреля | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района;  управление экологии и природопользования администрации района;  средства массовой информации (по согласованию) |
| 1.34. | Осуществление мониторинга санитарного состояния незаконных свалок и полигонов | до 10 апреля,  до 10 июля,  до 10 октября,  до 31 декабря | городские и сельские поселения района (по согласованию);  управление экологии и природопользования администрации района;  общественные организации (по согласованию) |
| 1.35. | Разработка проектной документации «Проектирование зон санитарной охраны источников подземного водоснабжения в д. Соснина, д. Пасол, д. Вампугол,                с. Былино» | до 22 декабря | управление экологии и природопользования администрации района;  отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |
| 1.36. | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в населенные пункты района (с. Большетархово, п. Аган, п. Зайцева Речка, п. Ваховск, с. Охтеурье, с. Варьеган, с. Покур, с. Ларьяк, д. Вата) | до 29 сентября | управление экологии и природопользования администрации района;  отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |
| 1.37. | Разработка проектно-сметной документации объекта «Рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохраной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595» | до 05 мая | управление экологии и природопользования администрации района |
| 2. | Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира | | |
| 2.1. | Участие в Международной акции «Марш парков» | апрель – май | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 2.2. | Участие во Всероссийской природоохранной акции «Сохраним лес от пожаров» | май – сентябрь | администрация городского поселения Новоаганск (по согласованию) |
| 2.3. | Участие во Всероссийском дне посадки леса | май | городские и сельские поселения района (по согласованию) |
| 2.4. | Участие в окружной акции «Весенние и осенние дни Древонасаждений» | май, сентябрь | городские и сельские поселения района (по согласованию) |
| 2.5. | Участие во Всероссийской экологической акции «Дни защиты от экологической опасности» (постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.96 № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», постановление администрации района от 15.04.2014 № 703 «О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории Нижневартовского района») | апрель – июль | городские и сельские поселения района (по согласованию);  управление экологии и природопользования администрации района;  управление культуры администрации района;  управление образования и молодежной политики администрации района;  жилищно-коммунальные предприятия района (по согласованию) |
| 2.6. | Проведение акции в защиту журавля | 10 сентября | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 3. | Обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности | | |
| 3.1. | Участие в XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | май – июнь | управление экологии и природопользования администрации района;  городские и сельские поселения района (по согласованию);  управление культуры администрации района;  управление образования и молодежной политики администрации района |
| 3.2. | Участие в окружной акции «Чистый лес» | май – октябрь | городские и сельские поселения района (по согласованию) |
| 3.3. | Проведение окружной акции «Чистый берег – чистая вода» | июнь | городские и сельские поселения района (по согласованию);  управление образования и молодежной политики администрации района |
| 3.4. | Участие в конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» | 01 марта – 16 декабря | управление экологии и природопользования администрации района |
| 3.5. | Участие в экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета» | 30 марта – 01 июня | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 3.6. | Проведение экологического трудового десанта школьников | май | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 3.7. | Организация работы экологических отрядов в летний период | 01 июня – 15 июня,  15 августа – 25 августа | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 3.8. | Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» | август | городские и сельские поселения района (по согласованию);  управление экологии и природопользования администрации района |
| 3.9. | Участие в окружном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» | декабрь | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 3.10. | Организация и проведение районного смотра-конкурса на звание «Лучшее садово-огородническое, дачное объединение граждан в осуществлении природоохранной деятельности в 2017 году» | июнь – сентябрь | управление экологии и природопользования администрации района |
| 4. | Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания | | |
| 4.1. | Проведение библиотечных уроков, посвященных Году экологии | январь – май | управление культуры администрации района |
| 4.2. | Участие в региональном этапе Всероссийского экологического фестиваля «Экодетство» | 01 февраля – 05 июня | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 4.3. | Участие в окружном конкурсе детских творческих работ «Благословляю Вас, леса» | февраль – сентябрь | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 4.4. | Реализация эколого-просветительского проекта «Школа юного эколога» | февраль – ноябрь | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 4.5. | Участие в окружном конкурсе детских творческих работ «Лес глазами детей» | февраль – декабрь | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 4.6. | Участие в акции «Час Земли» (выключи свет на час) | 25 марта | городские и сельские поселения района (по согласованию) |
| 4.7. | Участие в окружном конкурсе творческих работ самодеятельных изостудий «Моя земля» | март – сентябрь | управление культуры администрации района |
| 4.8. | Проведение книжных выставок «Завещано беречь нам этот мир», посвященных Всемирному дню Земли | апрель | управление культуры администрации района |
| 4.9. | Проведение II экологического фестиваля детского творчества | апрель – май | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 4.10. | Проведение конкурса рисунков «Наш дом – планета Земля» | апрель – май | администрация сельского поселения Вата (по согласованию) |
| 4.11. | Организация и проведение конкурса экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры» | апрель – май | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 4.12. | Проведение творческого конкурса «В гармонии с природой» | май – октябрь | управление культуры администрации района, управление образования и молодежной политики администрации района |
| 4.13. | Проведение занятий «День кедра» | сентябрь | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 4.14. | Участие в акции «Всемирный день без автомобиля» | 22 сентября | городские и сельские поселения района (по согласованию) |
| 4.15. | Проведение Единого урока «Капля воды – весь мир» | 01 октября – 20 октября | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 4.16. | Участие в XVII окружном смотре-конкурсе работы библиотек по экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | октябрь | управление культуры администрации района |
| 4.17. | Участие в V окружном слете Юных натуралистов | октябрь | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 4.18. | Проведение районного конкурса экологических проектов «Человек на Земле» | ноябрь | управление образования и молодежной политики администрации района |
| 4.19. | Организация и проведение районного фотоконкурса «Окно в природу» на официальном сайте администрации района | январь – декабрь | управление экологии и природопользования администрация района;  отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района;  управление образования и молодежной политики администрации района;  управление культуры администрации района |
| 5. | Информирование населения о состоянии окружающей среды на территории района, в том числе о результатах реализации плана мероприятий по проведению Года экологии | | |
| 5.1. | Размещение информации о проведении экологических мероприятий на официальном сайте администрации района и в районной газете «Новости Приобья» | январь – декабрь | управление экологии и природопользования администрации района |
| 5.2. | Трансляция в телевизионном эфире агитационно-просветительских видеороликов на экологическую тематику | январь – декабрь | управление экологии и природопользования администрации района |
| 5.3. | Освещение мероприятий Года экологии в 2017 году в Нижневартовском районе в социальных сетях с применением хештега (#ГодэкологиивНижневартовскомрайоне) | январь – декабрь | управление экологии и природопользования администрации района |
| 5.4. | Выпуск эколого-просветительской страницы в районной газете Новости Приобья «Экологический календарь» | январь – декабрь | управление экологии и природопользования администрации района |