## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2013		                                                                                   № 341

пгт. Излучинск

| О внесении изменений в постанов-ление администрации поселения от 16.08.2013 № 206 «Об утверж-дении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-тирных домов, проездов к дворо-вым территориям многоквартир-ных домов в 2012–2014 годах на территории городского поселе-ния Излучинск» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от  07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-нием бюджетного процесса», на основании постановления администрации городского поселения Излучинск от 08.07.2013 № 173 «О муниципальных программах городского поселения Излучинск», в связи с уточнением объемов финансирования и сроков реализации программы «Капитальный ремонт            и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012–2014 годах на территории городского поселения Излучинск»:

1. Внести изменения в постановление администрации поселения от 16.08.2013 № 206 «Об утверждении муниципальной программы «Капиталь-ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012–2014 годах на территории городского поселения Излучинск»:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «в 2012–2014 годах» заменить словами «в 2012–2016 годах».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Определить общий объем финансирования Муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012–2016 годах на территории городского поселения Излучинск» (далее – Муниципальная программа) в сумме 14 713,355 тыс. руб., в том числе:

2012 год – 5 105,2 тыс. руб.;

2013 год – 3 716,755 тыс. руб.;

2014 год – 1 963,8 тыс. руб.;

2015 год – 1 963,8 тыс. руб.;

2016 год – 1 963,8 тыс. руб.

Источником финансирования программы является бюджет городского поселения Излучинск. Кроме того, возможно участие в финансировании бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат коррек-тировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения путем уточнения по сумме и мероприятиям.

3. Управлению по экономике, финансам и бюджетному учету админи-страции поселения (И.Н. Оноприйчук) включить Муниципальную программу в Перечень муниципальных программ поселения на 20142016 годы, подле-жащих финансированию, с предельным объемом ассигнований в бюджете поселения: в 2014 году – 1963,8 тыс. руб., в 2015 году – 1 963,8 тыс. руб., в 2016 году – 1 963,8 тыс. руб.

4.  Главному специалисту отдела обращения граждан и организационной работы администрации поселения А.В. Стороженко внести информационную справку в оригинал постановления администрации поселения от 16.08.2013     № 206.

5. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения (А.Г. Панькина) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и внести соответствующие изменения   на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

7. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения                                                           А.Б. Кудрик

- Приложение к постановлению

- администрации поселения

от 16.12.2013 № 341

- «Приложение к постановлению

- администрации поселения

- от 16.08.2013 № 206

Паспорт муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012–2016 годах

на территории городского поселения Излучинск»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Капиталь-ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012–2016 годах на территории городского поселения Излучинск» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы и внесения в Перечень программ поселения (наименование и номер соответствующего муници-пального правового акта) | Постановление администрации городского поселения Излучинск от 08.07.2013 № 173 «О муниципаль-ных программах городского поселения Излучинск» |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяй-ства администрации поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяй-ства администрации поселения |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель Программы: повышение уровня благоустройства поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафт-ной среды, обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятель-ности населения городского поселения Излучинск. Задачи Программы: - сохранность благоустройства террито-рий поселения; - повышение удобства и комфортности внутриквартальных территорий поселения; - создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации муни-ципальной программы | Ежегодные работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения. В результате выполнения программных мероприятий планируется: - ремонт внутриквартальных дорог (асфальтирование) – 6 810 м²; - расширение внутриквартальных проездов и устройство пешеходных тротуаров – 2 256 м²; - установка и монтаж спортивно-игровых площадок – 4 шт.; - увеличение приобретенных детских игровых площадок – до 6 шт. |
| Сроки реализации муници-пальной программы | 2012–2016 годы |
| Объемы и источники финанси-рования муниципальной прог-раммы | Объем финансирования: 14 713,355 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 5 105,2 тыс. руб.; 2013 год – 3 716,755 тыс. руб.; 2014 год – 1 963,8 тыс. руб.; 2015 год – 1 963,8 тыс. руб.; 2016 год – 1 963,8 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет городского поселения Излучинск |
| Ожидаемые конечные резуль-таты реализации муници-пальной программы (показа-тели эффективности) | В результате реализации Программы ожидается: - увеличение площади внутриквар-тальных проездов соответствующих требованиям регламентов до 7 476 м²; |
|  | - увеличение доли обустроенности дворовых территорий детскими, спортивными площадками в общей численности дворовых территорий с 63% до 78%. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

муниципальная программа

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012–2016 годы на территории городского поселения Излучинск является необходимым условием улучшения качества жизни населения, которому уделяется большое внимание. Ежегодно производятся работы по ремонту асфальтного покрытия  дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, ограждений, детских и спортивных площадок.

Однако, часть дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к территориям многоквартирных домов, требует ремонта с целью приведения их в нормативное состояние, обеспечивающее комфортное проживание жителей городского поселения Излучинск. На многих дворовых территориях размеры парковочных площадок для индивидуального транспорта не позволяя-ют нормально осуществлять их парковку. Имеются дворовые территории, где не в полной мере обустроены хозяйственные, детские и спортивные площадки.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы,

целевые показатели, показатели эффективности

Для достижения поставленных целей Программы по повышению уровня благоустройства поселения, созданию гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, обеспечению благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения городского поселения Излучинск рассматриваются направления решения следующих основных задач:

1. Сохранность благоустройства территорий поселения;

2. Повышение удобства и комфортности внутриквартальных территорий поселения;

3. Создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок.

Целевые показатели муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов                 к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012–2016 годах на территории городского поселения Излучинск» приведены в приложении 1                  к Программе.

3. Программные мероприятия

Для решения задач по обеспечению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Излучинск необходим комплекс следующих мероприятий:

- ремонт внутриквартальных дорог (асфальтирование);

- расширение внутриквартальных проездов и устройство пешеходных тротуаров;

- установка и монтаж спортивно-игровых площадок.

Программные мероприятия к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012–2016 годах на терри-тории городского поселения Излучинск» приведены в приложении 2 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Источником финансирования программы является бюджет городского поселения Излучинск. Объем финансирования – 14 713,355 тыс. руб., в том числе:

2012 год – 5 105,2 тыс. руб.;

2013 год – 3 716,755 тыс. руб.;

2014 год – 1 963,8 тыс. руб.;

2015 год – 1 963,8 тыс. руб.;

2016 год – 1 963,8 тыс. руб.

Ежегодные объемы финансирования Программы будут уточняться при составлении и уточнении бюджета городского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением меро-приятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Для реализации Программы и выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012–2016 годах на территории городского поселения Излучинск привлекаются подрядные организации. Подрядными организациями могут выступать организации любой формы собственности. Для определения подрядной организации проводятся открытые конкурсные торги, аукционы, запрос котировок цен.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

-разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприя-тий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- осуществление мониторинга и оценки результативности мероприятий, анализ и предоставление главе поселения отчетов о реализации мероприятий Программы;

- ежегодное, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами поселения, согласование уточненных показателей эффективности  мероприятий Программы на соответствующий год;

- размещение проекта муниципальной программы и вносимых в неё изменений на официальном сайте поселения для рассмотрения и подготовки

предложений  населением, общественными организациями.

Исполнитель Программы реализует мероприятия Программы на терри-тории поселения, осуществляет контроль за ходом и качеством выполненных работ и оказанных услуг, контролирует целевое использование денежных средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, ежеквартально и ежегодно предоставляет информацию о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств.

Контроль за реализацией Программы осуществляет начальник отдела     жилищно-коммунального хозяйства.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации поселения.

Приложение 1

к Программе

Целевые показатели муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012–2016 годах

на территории городского поселения Излучинск»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт внутриквартальных дорог (асфальтирование), м2 | 1 200 | 2 500 | 2000 | 370 | 370 | 370 | 6 810 |
| 1.2 | Расширение внутриквартальных проездов и устройство пешеходных тротуаров, м2 | 612 | 324 | 330 | 330 | 330 | 330 | 2 256 |
| 1.3 | Установка и монтаж спортивно-игровых площадок, шт. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.4 | Приобретение детских игровых площадок, шт. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение площади внутриквартальных проездов соответствующих требованиям регламентов, м2 | 1 812 | 2 824 | 740 | 700 | 700 | 700 | 7 476 |
| 2.2 | Доля обустроенности дворовых территорий детскими, спортивными площадками в общей численности дворовых территорий, % | 63 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |

Приложение 2

к Программе

Перечень основных программных мероприятий

муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

в 2012–2016 годах на территории городского поселения Излучинск»

| № п/п | Мероприятия программы | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения, год | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| Цель 1: повышение уровня благоустройства поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранность благоустройства территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт внутриквартальных дорог (асфальтирование) по адресам: пер. Строителей, д. 4, 10; ул. Набережная, 5; ул. Энергетиков, 5а; ул. Пионерная; ул. Энергетиков, 13, 15, 17; ул. Энергетиков,1 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2012-2016 | 8 238,0 | 4 000,0 |  | 2378,0 |  | 620,0 |  | 620,0 |  | 620,0 |  | бюджет поселения |  |
| Цель 2: Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение удобства и комфортности внутриквартальных территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расширение внутриквартальных проездов и устройство пешеходных тротуаров по адресам: ул. Энергетиков,6а; ул. Таежная, 5; ул. Набережная,16; ул. Школьная,12 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2012- 2016 | 4 538,1 | 915,2 | 791,5 |  |  | 943,8 |  | 943,8 |  |  | 943,8 |  | бюджет поселения |
| Цель 3: Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Установка и монтаж спортивно-игровых площадок по адресам: ул. Пионерная, 2; ул. Энергетиков, 15; ул. Школьная, 8; пер. Строителей, 4 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2012 – 2016 | 237,255 | 190,0 |  | 47,255 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | бюджет поселения |
| 3.1.2 | Приобретение детских игровых площадок. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2012-2016 | 1 700,0 | - |  | 500,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | бюджет поселения |
| Итого по Программе |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения | 2012- 2016 | 14 713,355 | 5 105,2 |  | 3 716,755 |  | 1 963,8 |  | 1 963,8 |  |  | 1 963,8 |  | бюджет поселения |

».