## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2013		                                                                                      № 81

пгт. Излучинск

| О внесении изменений в постановления администрации поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации городского поселения Излучинск от 02.12.2011 № 201 «О муниципальных целевых программах городского поселения Излучинск», в целях уточнения программных мероприятий, объемов финансирования программных мероприятий:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации  поселения от 02.12.2010 № 193 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2011-2013 годы» (с изменениями на 07.06.2012), изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2. Внести изменения в постановление администрации поселения от 07.06.2012 № 223 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Излучинск от 02.12.2010 № 193 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2011-2013 годы», исключив подпункт 1.2  пункта 1 постановления.

3. Специалисту отдела обращения граждан и организационной работы администрации поселения Л.Р. Лопуховой внести информационные справки в оригиналы постановлений администрации поселения от 02.12.2010 № 193; от 07.06.2012 № 223.

4. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения (А.Г. Панькина) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и внести соответствующие изменения на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения                                                     А.Б. Кудрик

- Приложение к постановлению

- администрации поселения

от 10.04.2013 № 81

- «Приложение к постановлению

- администрации поселения

от 02.12.2010 № 193

Паспорт

муниципальной целевой программы

«Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск

на 2011-2013 годы»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2011-2013 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы и внесения в Перечень целевых программ поселения (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Постановление администрации городского поселения Излучинск от 02.12.2011 № 201 «О муниципальных целевых программах городского поселения Излучинск». |
| Разработчик целевой программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Излучинск |
| Ответственный исполнитель целевой программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Излучинск |
| Цели и задачи целевой программы | Цель Программы: улучшение внешнего облика поселения. Задачи: - обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении; - повышение уровня благоустройства поселения |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы | В результате выполнения программных мероприятий планируется: устройство цветников на площади – 1050 м2; устройство газонов – 1700 м2; покос газонов – 20 га; полив газонов – 1500 м²; дезинсекция открытых территорий – 66500 м2; приобретение изделий из металла – 400 м; устройство металлических ограждений – 8,8 т; монтаж и ремонт металлических ограждений – 990 м; приобретение металлических ограждений – 75 шт.; содержание и ремонт детских игровых площадок – 38 шт. в год; приобретение уличных скамеек и урн – 120 шт.; устройство пешеходных дорожек – 620 м2; устройство освещения к автобусной остановке по ул. Савкинская – 1 шт; устройство наливного резинового покрытия на баскетбольную площадку – 1 шт. |
| Сроки реализации целевой программы | 2011-2013 годы |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Объемы и источники финансирования целевой программы | Объем финансирования: 9 526,991 тыс. руб., в том числе: 2011 год – 3 250,88 тыс. руб.; 2012 год – 1 842,64 тыс. руб.; 2013 год – 4 433,471тыс. руб. Источник финансирования – бюджет городского поселения Излучинск. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели эффективности) | Конечные результаты Программы направлены на сохранение и поддержание достигнутого уровня благоустройства и проведение дополнительных мероприятий улучшающих эстетический вид поселения. В результате реализации Программы ожидается: сохранение и поддержание достигнутого уровня, в течение трех лет, по следующим показателям: устройство цветников – 1050 м2, покос газонов – 20 га, полив газонов – 1500 м2, дезинсекция открытых территорий – 66500 м2, содержание и ремонт детских игровых комплексов – 38 шт.; увеличение площади цветников и газонов до 1750 м2; приобретение изделий из металла – 400 м; устройство металлических ограждений – 14,8 т; приобретение металлических ограждений – 75 шт.; монтаж и ремонт металлических ограждений общей протяженностью 990 м; приобретение уличных скамеек и урн – 120 шт.; устройство пешеходных дорожек – 620 м2; устройство освещения к автобусной остановке – 1 шт. устройство наливного резинового покрытия на баскетбольную площадку – 1 шт. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

В настоящее время в городском поселении Излучинск большое внимание уделяется благоустройству территории. Ежегодно производятся работы по посадке деревьев, устройству цветников, поддержанию в хорошем состоянии       газонов. Производятся работы по уборке территории и улучшению санитарно-гигиенических условий проживания населения. Устанавливаются современные детские игровые комплексы и спортивные площадки для развития здорового образа жизни подрастающего поколения.

Несмотря на это, необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства, так как без стройной комплексной системы благоустройства  городского поселения Излучинск невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, председателей ТСЖ, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства городского поселения Излучинск позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

2. Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели,

показатели эффективности

Цель Программы: Улучшение внешнего облика поселения.

Для достижения поставленной цели в Программе рассматриваются направления для решения следующих основных задач:

- обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении;

- повышение уровня благоустройства поселения.

Реализация программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории поселения.

Целевые показатели, характеризующие результаты реализации приведены в приложении № 1 к Программе.

3. Программные мероприятия

Программные мероприятия к муниципальной целевой программе   «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2011-2013 годы» приведены в приложении № 2 к Программе.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Источником финансирования программы является бюджет городского поселения Излучинск. Объем финансирования – 9 526,991 тыс. руб., в том числе:

2011 год – 3 250,88 тыс. руб.;

2012 год – 1 842,64,0 тыс. руб.;

2013 год – 4 433,4710 тыс. руб.

Ежегодные объемы финансирования Программы будут уточняться при составлении и уточнении бюджета городского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Механизм реализации целевой программы

Для реализации Программы и выполнения работ по благоустройству городского поселения привлекаются подрядные организации. Подрядными организациями могут выступать организации любой формы собственности. Для определения подрядной организации проводятся открытые конкурсные торги, аукционы, запрос котировок цен.

Контроль за выполнением Программы осуществляет начальник отдела     жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение № 1

к Программе

Целевые показатели

достижения промежуточных и конечных результатов

муниципальной целевой программы

«Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2011-2013 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устройство цветников в пгт. Излучинск, с. Большетархово, м2 в год | 260 | 250 | 250 | 1050 | 1050 |
| 1.2 | Устройство газонов в пгт. Излучинск, м2 | 3500 | - | - | 1700 | 5200 |
| 1.3 | Покос газонов в пгт. Излучинск, га в год | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.4 | Полив газонов в пгт. Излучинск, м2 в год | 0 | - | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.5 | Дезинсекция открытых территорий в пгт. Излучинск, м2 в год | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 |
| 1.6 | Приобретение изделий из металла в пгт. Излучинск, м | 0 | - | 280 | - | 280 |
| 1.7 | Устройство металлических ограждений в пгт. Излучинск, т | 6 | 2,8 | - | - | 8,8 |
| 1.8 | Приобретение металлических ограждений, шт. | - | - | - | 75 | 75 |
| 1.9 | Монтаж и ремонт металлических ограждений в пгт. Излучинск, м | 0 | 300 | 410 | 280 | 990 |
| 1.10 | Содержание и ремонт детских игровых комплексов в пгт. Излучинск, с. Большетархово, шт. в год | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 1.11 | Приобретение уличных скамеек и урн в пгт. Излучинск, шт. | 0 | 60 | - | 60 | 120 |
| 1.12 | Устройство пешеходных дорожек в пгт. Излучинск, м2 | 0 | 620 | - | - | 620 |
| 1.13 | Устройство освещения к автобусной остановке по ул. Савкинская в пгт. Излучинск, шт. | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 1.14 | Устройство наливного резинового покрытия баскетбольной площадки | 0 | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2. | Сохранение и поддержание достигнутого уровня, в течение трех лет, по следующим показателям: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Устройство цветников, м2 | 260 | 250 | 260 | 1050 | 1050 |
| 2.2 | Покос газонов, га | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.3 | Полив газонов, м2 | 0 | 1500 | - | 1500 | 1500 |
| 2.4 | Дезинсекция открытых территорий, м2 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 |
| 2.5 | Содержание и ремонт детских игровых комплексов, шт. | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2.6 | Устройство газонов, м2 | 3500 | - | - | 1700 | 5200 |
| 2.7 | Приобретение изделий из металла, м | 0 | - | 280 | - | 280 |
| 2.8 | Устройство металлических ограждений, т | 6 | 2,8 | - | - | 8,8 |
| 2.9 | Приобретение металлических ограждений, шт. | - | - | - | 75 | 75 |
| 2.10 | Монтаж и ремонт металлических ограждений, м | 0 | 300 | 410 | 280 | 990 |
| 2.11 | Приобретение уличных скамеек и урн, шт. | 0 | 60 | - | 60 | 120 |
| 2.12 | Устройство пешеходных дорожек, м2 | 0 | 620 | - | - | 620 |
| 2.13 | Устройство освещения к автобусной остановке, шт. | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 2.14 | Устройство наливного резинового покрытия на баскетбольную площадку | 0 | - | - | 1 | 1 |

- Приложение № 2

- к Программе

Перечень основных программных мероприятий

муниципальной целевой программы

«Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2011-2013 годы»

| № п/п | Мероприятия программы |  | Исполнитель, соисполнитель |  | Срок выполнения (год) |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Улучшение внешнего облика поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устройство цветников в пгт. Излучинск, с. Большетархово |  | Администрация городского поселения Излучинск |  | 2011-2013 |  | 2555,0 | 375,0 | 480,0 | 1700,0 | бюджет поселения |
| 1.2 | Устройство газонов в пгт. Излучинск |  | Администрация городского поселения Излучинск |  | 2013 |  | 662,0 | - | - | 662,0 | бюджет поселения |
| 1.3 | Покос газонов в пгт. Излучинск |  | Администрация городского поселения Излучинск |  | 2011-2013 |  | 847,0 | 245,0 | 310,0 | 292,0 | бюджет поселения |
| 1.4 | Полив газонов в пгт. Излучинск |  | Администрация городского поселения Излучинск |  | 2013 |  | 100,0 | - | - | 100,0 | бюджет поселения |
| 1.5 | Дезинсекция открытых территорий в пгт. Излучинск |  | Администрация городского поселения Излучинск |  | 2011-2013 |  | 210,564 | 66,96 | 71,604 | 72,0 | бюджет поселения |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение изделий из металла в пгт. Излучинск | Администрация городского поселения Излучинск |  | 2012 |  | 234,008 |  | - | 234,008 | - | бюджет поселения |
| 2.2 | Устройство металлических ограждений в пгт. Излучинск | Администрация городского поселения Излучинск |  | 2011-2013 |  | 190,0 |  | 190,0 | - | - | бюджет поселения |
| 2.3 | Приобретение металлических ограждений | Администрация городского поселения Излучинск |  | 2013 |  | 300,0 |  | - | - | 300,0 | бюджет поселения |
| 2.4 | Монтаж и ремонт металлических ограждений в пгт. Излучинск | Администрация городского поселения Излучинск |  | 2011-2013 |  | 972,0 |  | 309,0 | 464,0 | 199,0 | бюджет поселения |
| 2.5 | Содержание и ремонт детских игровых комплексов и спортивных площадок в пгт. Излучинск, с. Большетархово | Администрация городского поселения Излучинск |  | 2011-2013 |  | 790,499 |  | 199,0 | 283,028 | 308,471 | бюджет поселения |
| 2.6 | Устройство пешеходных дорожек в пгт. Излучинск | Администрация городского поселения Излучинск |  | 2011 |  | 1512,92 |  | 1512,916 | - | - | бюджет поселения |
| 2.7 | Приобретение уличных скамеек и урн в пгт. Излучинск | Администрация городского поселения Излучинск |  | 2011- 2013 |  | 355,0 |  | 255,0 | - | 100,0 | бюджет поселения |
| 2.8 | Устройство освещения к автобусной остановке по ул. Савкинская в пгт. Излучинск | Администрация городского поселения Излучинск |  | 2011 |  | 98,0 |  | 98,0 | - | - | бюджет поселения |
| 2.9 | Устройство наливного резинового покрытия на детскую и баскетбольную площадку | Администрация городского поселения Излучинск |  | 2013 |  | 700,0 |  | - | - | 700,0 | бюджет поселения |
| Итого по Программе |  | Администрация городского поселения Излучинск |  | 2011-2013 |  | 9526,991 |  | 3250,88 | 1842,64 | 4433,471 | бюджет поселения |

».