## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2014							                              № 308

пгт. Излучинск

| Об утверждении «Краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Излучинск, на 2014– 2016 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2014–2016 годы»:

1. Утвердить краткосрочный план реализации Программы капиталь-ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Излучинск, на 2014–2016 годы согласно приложению.

2. Отделу по социальной сфере и связям с общественностью управления делами администрации поселения (А.Г. Панькина) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и разместить на офици-альном сайте органов местного самоуправления поселения.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения	А.Б. Кудрик

Приложение 1 к постановлению

администрации поселения

от 27.08.2014 № 308

Краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Излучинск, на 2014–2016 годы

| I. Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2014 год |
| 1 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 10 | 1987 | 0 | Панельный | 5 | 1 | 2 892,4 | 2 469,9 | 2 240,6 | 209 | 9 122 791,60 | 0,00 | 912 279,16 | 228 069,79 | 7 982 442,65 | 3 693,59 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 2 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 4 | 1987 | 0 | Панельный | 5 | 4 | 3 378,6 | 3 072,9 | 3 005,5 | 135 | 1 749 617,06 | 0,00 | 174 961,71 | 43 740,43 | 1 530 914,93 | 569,37 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 3 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 6 | 1986 | 0 | Панельный | 5 | 4 | 3 342,3 | 3 064,8 | 3 011,7 | 191 | 1 745 005,18 | 0,00 | 174 500,52 | 43 625,13 | 1 526 879,53 | 569,37 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 4 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 8 | 1987 | 0 | Панельный | 5 | 4 | 3 373,3 | 3 072,3 | 2 904,1 | 137 | 2 427 362,78 | 0,00 | 242 736,28 | 60 684,07 | 2 123 942,43 | 790,08 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
|  | Итого: |  |  |  | 12 986,6 | 11 679,9 | 11 161,9 | 672,0 | 15 044 776,62 | 0,00 | 1 504 477,67 | 376 119,42 | 13 164 179,54 | 1 288,09 |  |  |

| 2015 год |
| --- |
| 1 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 7 | 1 987 | 0 | Панельный | 5 | 1 | 2 802,70 | 2 408,20 | 2 148,40 | 105 | 1 579 153,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579 153,07 | 655,74 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 2 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 4 | 1 987 | 0 | Панельный | 5 | 4 | 3 378,60 | 3 072,90 | 3 005,50 | 135 | 5 919 642,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 919 642,89 | 1 926,40 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 3 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 6 | 1 986 | 0 | Панельный | 5 | 4 | 3 342,30 | 3 064,80 | 3 011,70 | 191 | 5 900 072,53 | 0,00 | 590 007,25 | 147 501,81 | 5 162 563,46 | 1 925,11 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 4 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 8 | 1 987 | 0 | Панельный | 5 | 4 | 3 373,30 | 3 072,30 | 2 904,10 | 137 | 5 237 506,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 237 506,95 | 1 704,75 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 5 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 1 | 1 988 | 0 | Панельный | 9 | 7 | 16 593,70 | 14 175,30 | 13 508,80 | 561 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 987,63 | 18 606,45 | 31.12.2016 |
|  | Итого: |  |  |  | 29 490,60 | 25 793,50 | 24 578,50 | 1 129,00 | 32 636 375,44 | 0,00 | 590 007,25 | 147 501,81 | 31 898 866,37 | 7 199,64 |  |  |
| 2016 год |
| 1 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 4 | 1987 | 0 | Панельный | 5 | 6 | 5 367,8 | 4 511,9 | 4 511,9 | 153 | 6 148 095,42 | 0,00 | 614 809,54 | 153 702,39 | 5 379 583,49 | 1 362,64 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 2 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 5 | 1987 | 0 | Панельный | 5 | 10 | 8 362,2 | 7 642,7 | 7 437,1 | 254 | 15 425 872,82 | 0,00 | 1 542 587,28 | 385 646,82 | 13 497 638,72 | 2 018,38 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 3 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 6 | 1987 | 0 | Панельный | 5 | 6 | 5 115,9 | 4 551,0 | 4 448,1 | 168 | 2 591 202,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 202,87 | 569,37 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 4 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 7 | 1987 | 0 | Панельный | 5 | 1 | 2 802,7 | 2 408,2 | 2 148,4 | 105 | 3 281 509,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 509,64 | 1 362,64 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 5 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 9 | 1987 | 0 | Панельный | 5 | 1 | 2 600,4 | 1 992,1 | 1 836,9 | 75 | 2 440 541,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 541,63 | 1 225,11 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 6 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 1 | 1988 | 0 | Панельный | 9 | 7 | 16 593,7 | 14 175,3 | 13 508,8 | 561 | 9 295 311,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 295 311,22 | 655,74 | 18 606,45 | 30.12.2017 |
|  | Всего: |  |  |  | 40842,7 | 35 281,2 | 33 891,2 | 1 316,0 | 39 182 533,6 | 0,00 | 2 157 396,82 | 539 349,21 | 36 485 787,57 | 1 110,57 |  |  |

|  | II. Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества |
| --- | --- |
| № п\п | Адрес многоквартир-ного дома | Стоимость капитально-го ремонта ВСЕГО | Виды работ |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента |
|  |  |  | электро-снабжение | отопление | горячее водоснаб- жение | холодное водоснаб- жение | водоотве- дение | газо- снаб- жение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м | руб. | М3 | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2014 год |
| 1 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 10 | 9 122 791,60 | 1 951 418,59 | 1 619 612,23 | 1 682 792,27 | 1 682792,27 | 1 406 286,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 717,1 | 779 889,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 4 | 1 749 617,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 617,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 6 | 1 745 005,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 005,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 8 | 2 427 362,78 | 2 427 362,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого: | 15 044776,63 | 4 378781,37 | 1 619612,23 | 1 682792,27 | 1 682792,27 | 4 900909,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,1 | 779889,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год |
| 1 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 7 | 1 579 153,07 | 0,00 | 1579153,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 4 | 5 919 642,89 | 2 427 836,83 | 2 015 023,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 789,2 | 1476782,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 6 | 5 900 072,53 | 2421437,18 | 2 009 711,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 785,0 | 1468923,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 8 | 5 237 506,95 | 0,00 | 2 014 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 275,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 787,5 | 1473601,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д.1 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14000000,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого: | 32 636375,44 | 4 849274,01 | 7 618 518,47 | 0,00 | 0,00 | 1 749 275,45 | 0,00 | 0 | 14000000,0 | 0 | 0,00 | 2361,7 | 4419307,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2016 год |
| 1 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 4 | 6 148 095,42 | 0,00 | 0,00 | 3 074 047,71 | 3 074047,71 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 5 | 15 425 872,82 | 0,00 | 5 011 624,10 | 5 207 124,36 | 5 207124,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 6 | 2 591 202,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 202,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 7 | 3 281 509,64 | 0,00 | 0,00 | 1 640 754,82 | 1 640754,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 9 | 2 440 541,63 | 0,00 | 1 306 299,65 | 0,00 | 0,00 | 1 134 241,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 1 | 9 295 311,22 | 0,00 | 9 295 311,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 39 182533,6 | 0,00 | 15613234,97 | 9 921 926,9 | 9 921926,9 | 3 725 444,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |