## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2018								                         № 120

пгт. Излучинск

| О внесении изменений в постановление администрации поселения от 16.12.2013 № 339 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Излучинск от 19.12.2017 № 277 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями 
от 08.02.2018), в целях уточнения объемов финансирования мероприятий, 
целевых показателей:

1. Внести в постановление администрации поселения от 16.12.2013 
№ 339 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
и озеленение городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» 
(с изменениями от 21.11.2017) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:

«Определить общий объем финансирования муниципальной программы в сумме 144 626,15 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 31 437,88 тыс. руб.;

2019 год – 22 519,39 тыс. руб.;

2020 год – 22 667,22 тыс. руб.;

2021 год – 22 667,22 тыс. руб.;

2022 год – 22 667,22 тыс. руб.;

2023 год – 22 667,22 тыс. руб.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
поселения:

от 25.03.2016 № 127 «О внесении изменений в постановление администрации поселения от 16.12.2013 № 339 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск 
на 2014–2017 годы»;

от 06.12.2016 № 769 «О внесении изменений в постановление администрации поселения от 16.12.2013 № 339 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск 
на 2014–2018 годы».

3. Ведущему специалисту отдела документационной и общей работы администрации поселения Е.А. Урьяловой внести информационные справки 
в оригиналы постановлений администрации поселения от 16.12.2013 № 339, 
от 25.03.2016 № 127, от 06.12.2016 № 769.

4. Заместителю начальника отдела документационной и общей работы администрации поселения А.Г. Ахметзяновой обнародовать (опубликовать) 
постановление путем его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения						     А.Б. Кудрик

- Приложение к постановлению

- администрации поселения

- от 06.03.2018 № 120

- «Приложение к постановлению

- администрации поселения

от 16.12.2013 № 339

Паспорт Муниципальной программы

| Наименование Муниципальной программы | «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Муниципальной программы и внесения в Перечень муниципальных программ поселения (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Постановление администрации поселения от 09.10.2017 № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2018–2023 годы» (с изменениями от 12.12.2017) |
| Разработчик Муниципальной программы | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы Соисполнители Муниципальной программы | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Нет |
| Цели и задачи Муниципальной программы | Цель: комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий проживания жителей. |
|  | Задачи: формирование комфортных, безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения; использование уличного освещения для обеспечения удобного и безопасного передвижения жителей и дорожного транспорта по территории населенных пунктов поселения в темное время суток; обеспечение надлежащего содержания дорожной инфраструктуры поселения. |
| Показатели непосредственных результатов реализации Муниципальной программы | устройство цветников и газонов – 0 м²; покос газонов – 0 га; территории, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям безопасности, в том числе: - площадь благоустроенных территорий – 70000 м²; - территории, подлежащие дезинсекции, 51282 м²; ликвидация несанкционированных свалок – 14 шт.; протяженность сетей уличного освещения, находящихся на содержании – 25200 км; протяженность внутриквартальных дорог и тротуаров – 18,87 км; площадь отремонтированных внутриквартальных дорог (асфальтирование) – 7315 м²; устройство проездов к участкам индивидуальной жилой застройки – 1326 м²; устройство проездов на территории кладбища – 400 м²; приобретение, монтаж и установка спортивно-игровых детских площадок – 19 шт.; содержание и ремонт спортивных и детских игровых площадок – 40 шт. содержание парка аттракционов в пгт. Из-лучинск – 1 шт.; содержание фонтана в пгт. Излучинск – 1 шт.; реконструкция мемориалов и памятников в гп. Излучинск – 2 шт.; строительство снежного городка – 1 шт.; устройство фейерверков – 1 шт.; количество разработанной проектной документации – 1 шт. |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2018–2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы: 144 626,15 тыс. руб., из них: в 2018 году – 31 437,88 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета автономного округа – 2 800,00 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения –28 637,88 тыс. руб.; в 2019 году – 22 519,39 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета поселения – 22 519,39 тыс. руб.; в 2020 году – 22 667,22 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета поселения – 22 667,22 тыс. руб.; в 2021 году – 22 667,22 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета поселения – 22 667,22 тыс. руб.; в 2022 году – 22 667,22 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета поселения – 22 667,22 тыс. руб.; в 2023 году – 22 667,22 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета поселения – 22 667,22 тыс. руб. Источник финансирования: бюджет автономного округа, бюджет поселения. |
| Показатели конечных результатов реализации Муниципальной программы | количество детских игровых площадок, подлежащих комплексному обслуживанию ‒ 40 шт.; доля обустроенных дворовых и общественных территорий по отношению к необустроенным дворовым и общественным территориям – 90%; протяженность внутриквартальных дорог поселения, находящихся на содержании – 18,87 км; площадь отремонтированных внутриквартальных дорог (асфальтирование) – 7315 км; площадь ликвидированных свалок – 3600 м²; протяженность сетей уличного освещения, находящихся на содержании – 25200 км; доля обустроенности дворовых территорий детскими, спортивными площадками в общей численности дворовых территорий – 90%; улучшение эстетического вида мемориалов и памятников в гп. Излучинск – 100%; обеспеченность подъезда к участкам индивидуальной жилой застройки – 56%; обеспеченность подъезда к кладбищу – 100%; строительство снежного городка – 100%; устройство фейерверков – 100%; разработка проектной документации – 100%. |

1. Краткая характеристика проблемы, на решение которой

направлена Муниципальная программа

В поселении большое внимание уделяется благоустройству территории. Ежегодно проводятся работы по посадке деревьев, устройству цветников, поддержанию в надлежащем состоянии газонов. В связи со строительством 
и вводом в эксплуатацию новых многоквартирных жилых домов 
в 4 микрорайоне планируются работы по благоустройству микрорайона. Проводятся работы по уборке территории и улучшению санитарно-гигиенических условий проживания населения. Установленные в предыдущие годы современные детские игровые комплексы и спортивные площадки для развития здорового образа жизни подрастающего поколения требуют затрат на содержание и необходимый текущий ремонт.

К решению проблем благоустройства необходим программный подход, комплексная система благоустройства поселения. Без этого невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств, направляемых на решение поставленных задач.

В целях обеспечения удобного и безопасного передвижения жителей и дорожного транспорта по территории населенных пунктов поселения в темное время суток ведутся работы по содержанию и улучшению качества систем уличного освещения. Применяются новые технологии и материалы. Так, в предыдущие годы установлено 17 уличных светодиодных светильников по улицам Новой и Лесной в с. Большетархово. В муниципальных квартирах с. Большетархово установлены двухтарифные счетчики электрической энергии в количестве 20 шт.

Немаловажное внимание уделяется содержанию внутриквартальных 
дорог. Круглогодично проводятся работы по уборке территории мест массового отдыха населения, детских игровых и спортивных площадок, придомовых 
территорий, что приводит к улучшению санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Проводятся работы по содержанию и строительству объектов и зон 
отдыха для населения, работы по ремонту мемориалов и памятников. Приобретаются малые архитектурные формы, детские игровые и спортивные площадки.

2. Основные цели и задачи Муниципальной программы,

целевые показатели, показатели эффективности

Цель Муниципальной программы: комплексное развитие и благо-устройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика 
и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей.

Для достижения поставленной цели в Муниципальной программе рассматриваются направления для решения следующих основных задач:

формирование комфортных, безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

использование уличного освещения для обеспечения удобного и безопасного передвижения жителей и дорожного транспорта по территории населенных пунктов поселения в темное время суток;

обеспечение надлежащего содержания дорожной инфраструктуры поселения.

Реализация Муниципальной программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории поселения.

Срок реализации Муниципальной программы: 2018–2023 годы.

Целевые показатели, характеризующие результаты реализации Муниципальной программы приведены в приложении 1 к Муниципальной программе.

3. Программные мероприятия

Программные мероприятиями к Муниципальной программе приведены 
в приложении 2 к Муниципальной программе.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Муниципальной программы

Источником финансирования Муниципальной программы является бюджет автономного округа, бюджет поселения.

Объем финансирования на 2018–2023 годы составляет 144 626,15 тыс. руб., из них:

в 2018 году – 31 437,88 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета автономного округа – 2 800,00 тыс. руб.;

за счет средств бюджета поселения –28 637,88 тыс. руб.;

в 2019 году – 22 519,39 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета поселения – 22 519,39 тыс. руб.;

в 2020 году – 22 667,22 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета поселения –22 667,22 тыс. руб.;

в 2021 году – 22 667,22 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета поселения – 22 667,22 тыс. руб.;

в 2022 году – 22 667,22 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета поселения – 22 667,22 тыс. руб.;

в 2023 году – 22 667,22 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета поселения – 22 667,22 тыс. руб.

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджетов 
различных уровней, путем уточнения по суммам и мероприятиям Муниципальной программы.

5. Механизм реализации Муниципальной программы

Для реализации Муниципальной программы и выполнения работ 
по благоустройству поселения привлекаются подрядные организации. Подрядными организациями могут выступать организации любой формы собственности. Для определения подрядной организации проводятся открытые конкурсные торги, аукционы, запрос котировок цен.

Разработчиком и исполнителем Муниципальной программы является отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения.

Механизм реализации Муниципальной программы включает следующие элементы:

разработка и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Муниципальной программы;

ежегодная подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

осуществление мониторинга и оценки результативности мероприятий, анализ и предоставление главе администрации поселения отчетов о реализации мероприятий Муниципальной программы;

ежегодное, в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами поселения, согласование уточненных показателей эффективности мероприятий Муниципальной программы на соответствующий год;

размещение проекта Муниципальной программы и вносимых в нее изменений на официальном сайте поселения для рассмотрения и подготовки предложений населением, общественными организациями.

Исполнитель Муниципальной программы реализует мероприятия Муниципальной программы на территории поселения, осуществляет контроль за ходом и качеством выполненных работ и оказанных услуг, контролирует целевое использование денежных средств, несет ответственность 
за своевременную и качественную реализацию Муниципальной программы, ежеквартально и ежегодно предоставляет информацию о ходе реализации Муниципальной программы и использовании финансовых средств.

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляет начальник отдела благоустройства, муниципального имущества и земле-пользования администрации поселения.

Контроль за исполнением Муниципальной программы осуществляет глава администрации поселения.

Приложение 1 к Программе

Целевые показатели Муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство цветников и газонов, м2 | 800 | 1750 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Покос газонов, га | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Территории, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям безопасности, в том числе: - площадь благоустроенных территорий, м2 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
|  | - территории, подлежащие дезинсекции, м² | 51282 | 51282 | 51282 | 51282 | 51282 | 51282 | 51282 | 51282 |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок, шт. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 5. | Протяженность сетей уличного освещения, находящихся на содержании, км | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 |
| 6. | Протяженность внутриквартальных дорог и тротуаров, км | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 |
| 7. | Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог (асфальтирование), м2 | 5155 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 7315 |
| 8. | Устройство проездов к участкам индивидуальной жилой застройки, м2 | 516 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 |
| 9. | Устройство проездов на территории кладбища, м2 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 10. | Приобретение, монтаж и установка спортивно-игровых детских площадок, шт. | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 11. | Содержание и ремонт спортивных и детских игровых площадок, шт. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12. | Содержание парка аттракционов в пгт. Излучинск, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Содержание фонтана в пгт. Излучинск, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Реконструкция мемориалов и памятников в гп. Излучинск, шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15. | Строительство снежного городка, шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Устройство фейерверков, шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Количество разработанной проектной документации, шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество детских игровых площадок, подлежащих комплексному обслуживанию, шт. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2. | Доля обустроенных дворовых и общественных территорий по отношению к необустроенным дворовым и общественным территориям, % | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3. | Протяженность внутриквартальных дорог поселения, находящихся на содержании, км | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 |
| 4. | Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог (асфальтирование), м2 | 5155 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 7315 |
| 5. | Площадь ликвидированных свалок, м2 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 |
| 6. | Протяженность сетей уличного освещения, находящихся на содержании, км | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 |
| 7. | Доля обустроенности дворовых территорий детскими, спортивными площадками в общей численности дворовых территорий, % | 83 | 85 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 |
| 8. | Улучшение эстетического вида мемориалов и памятников в гп. Излучинск, % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Обеспеченность подъезда к участкам индивидуальной жилой застройки, % | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 10. | Обеспеченность подъезда к кладбищу, % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Строительство снежного городка, % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Устройство фейерверков, % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Разработка проектной документации, % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2 к Программе

Перечень программных мероприятий

Муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия Муниципальной программы | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Основное мероприятие: Комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1: Комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование комфортных, безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация и содержание цветников и устройство газонов | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 4 200,00 | 1 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.2. | Покос газонов | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.3. | Оказание услуг по дезинсекции открытых территорий | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.4. | Оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию парка аттракционов в пгт. Излучинск | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 8 660,92 | 660,92 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.5. | Оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию фонтана в парке аттракционов пгт. Излучинск | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.6. | Содержание и ре-монт шлагбаума по ул. Школьная, пгт. Излучинск | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 180,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.7. | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.8. | Вывоз твердых бытовых отходов в д. Пасол, д. Соснина | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 960,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.9. | Оказание услуг по проведению праздничного фейерверка на Новый год и День Победы | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 1 820,00 | 520,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.10. | Выполнение работ по строительству и оформлению снежного городка (завоз снега и изготовление коробов, электромонтажные работы) | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 1 965,94 | 465,94 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.11. | Выполнение работ по строительству снежных фигур, устройство световой иллюминации | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.12. | Приобретение металлических ограждений | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.13. | Выполнение работ по монтажу и ремонту металлических ограждений | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 770,00 | 270,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.14. | Отлов безнадзорных животных | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 2 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.15. | Поставка детских площадок | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.16. | Ремонт и содержание детских площадок | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 3 100,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.17. | Приобретение малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, урны) | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 360,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.18. | Поставка биотуалетов | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.19 | Покраска и ремонт сцены на площади пгт. Излучинск | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 400,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.20 | Изготовление баннеров | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.21 | Поставка рекламных конструкций | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.22 | Монтаж и демонтаж рекламной продукции | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.23 | Приобретение материалов для повышения эстетического вида декоративных ограждений и МАФ | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.24 | Мероприятия к юбилейным датам | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 2 828,28 | 2 828,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | бюджет округа |  |
|  |  |  |  | 28,28 | 28,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.25 | Реализация проекта инициативного бюджетирования | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.1.26 | Разработка проектной документации | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | бюджет поселения |  |
| Итого по Задаче 1: |  |  |  | 32 112,14 | 9 562,14 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 |  | Всего по задаче, в том числе: |  |
|  |  |  |  | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | бюджет округа |  |
|  |  |  |  | 29 312,14 | 6 762,14 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 |  | бюджет поселения |  |
| Задача 2. Использование уличного освещения для обеспечения удобного и безопасного передвижения жителей и дорожного транспорта по территории населенных пунктов поселения в темное время суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения (пгт. Излучинск) | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 22 794,86 | 3 455,51 | 3 759,59 | 3 894,94 | 3 894,94 | 3 894,94 | 3 894,94 |  | бюджет поселения |  |
| 1.2.2. | Оплата за потреб-ленную электро-энергию уличного освещения (с. Большетархово) | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 2 102,90 | 318,78 | 346,84 | 359,32 | 359,32 | 359,32 | 359,32 |  | бюджет поселения |  |
| 1.2.3. | Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения (д. Пасол, д. Соснина) | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.2.4. | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования уличного освещения (пгт. Излучинск) | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 14 144,46 | 1 144,46 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.2.5 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования уличного освещения (с. Большетархово) | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 1 620,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |  | бюджет поселения |  |
| 1.2.6. | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования уличного освещения (д. Пасол, д. Соснина) | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 1 705,03 | 140,23 | 312,96 | 312,96 | 312,96 | 312,96 | 312,96 |  | бюджет поселения |  |
| Итого по Задаче 2: |  |  |  | 42 367,25 | 5 328,98 | 7 289,39 | 7 437,22 | 7 437,22 | 7 437,22 | 7 437,22 |  | Всего по задаче, в том числе: |  |
|  |  |  |  | 42 367,25 | 5 328,98 | 7 289,39 | 7 437,22 | 7 437,22 | 7 437,22 | 7 437,22 |  | бюджет поселения |  |
| Задача 3. Обеспечение надлежащего содержания дорожной инфраструктуры поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Содержание внутриквартальных дорог и тротуаров пгт. Излучинск | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 55 582,54 | 5 582,54 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | бюджет поселения |
| 1.3.2. | Выполнение работ по ремонту внутриквартальных дорог | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 4 320,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |  | 720,00 |  | бюджет поселения |
| 1.3.3. | Устройство проездов в квартале индивидуальной жилой застройки | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 9 944,22 | 9 944,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | бюджет поселения |
| 1.3.4. | Устройство и ремонт проездов на территории кладбища | отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | бюджет поселения |
| Итого по Задаче 3: |  |  |  | 70 146,76 | 16 546,76 | 10 720,00 | 10 720,00 | 10 720,00 | 10 720,00 |  | 10 720,00 |  | Всего по задаче, в том числе: |
|  |  |  |  | 70 146,76 | 16 546,76 | 10 720,00 | 10 720,00 | 10 720,00 | 10 720,00 |  | 10 720,00 |  | бюджет поселения |
| Итого по Основному мероприятию: |  |  |  | 144 626,15 | 31 437,88 | 22 519,39 | 22 667,22 | 22 667,22 | 22 667,22 |  | 22 667,22 |  | Всего по основному мероприятию, в том числе: |
|  |  |  |  | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | бюджет округа |
|  |  |  |  | 141 826,15 | 28 637,88 | 22 519,39 | 22 667,22 | 22 667,22 | 22 667,22 |  | 22 667,22 |  | бюджет поселения |
| Итого по Цели 1: |  |  |  | 144 626,15 | 31 437,88 | 22 519,39 | 22 667,22 | 22 667,22 | 22 667,22 |  | 22 667,22 |  | Всего по цели, в том числе: |
|  |  |  |  | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | бюджет округа |
|  |  |  |  | 141 826,15 | 28 637,88 | 22 519,39 | 22 667,22 | 22 667,22 | 22 667,22 |  | 22 667,22 |  | бюджет поселения |
| Всего по Программе: |  |  |  | 144 626,15 | 31 437,88 | 22 519,39 | 22 667,22 | 22 667,22 | 22 667,22 |  | 22 667,22 |  | Всего по программе, в том числе: |
|  |  |  |  | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | бюджет округа |
|  |  |  |  | 141 826,15 | 28 637,88 | 22 519,39 | 22 667,22 | 22 667,22 | 22 667,22 |  | 22 667,22 |  | бюджет поселения |

».