Приложение к письму

от_______№________

Отчет

о  ходе  выполнения  работ  по  ремонту, капитальному ремонту  автодорог  по  состоянию  на   10 сентября 2016 г.

| № п/п | Название автомобильной дороги | Владелец автомобильной дороги | Участок автомобильной дороги | Наименование мероприятия | Сроки выполнения работ | Выполненные объемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Земляные работы, м3 |  |  | Основание, м2 |  |  | Покрытие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний слой, м2 |  |  | Нижний слой, м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | Ул. Энергетиков | Администрация гп. Излучинск |  | Ремонт дорожного покрытия | Август 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1760 | 1760 | 100 | 0 | 0 | - |
| 2 | Ул. Пионерная | Администрация гп. Излучинск |  | Ремонт дорожного покрытия | Август 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 420 | 420 | 100 | 0 | 0 | - |
| 3 | Ул. Набережная | Администрация гп. Излучинск |  | Ремонт дорожного покрытия | Август 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 460 | 460 | 100 | 120 | 120 | 100 |
| 4 | Ул. Школьная | Администрация гп. Излучинск |  | Ремонт дорожного покрытия | Август 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1215 | 1215 | 100 | 380 | 380 | 100 |
| 5 | Ул. Таежная | Администрация гп. Излучинск |  | Ремонт дорожного покрытия | Август 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Ул. Кедровая | Администрация гп. Излучинск |  | Ремонт дорожного покрытия | Август 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | - |

Для муниципальных образований наименование улиц.

Для федеральных и региональных автомобильных дорог км, для  муниципальных образований привязка к дому.