## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2020			                                                           		       № 90

пгт. Излучинск

О внесении изменений в постановление администрации поселения от 20.05.2014 № 169        «Об утверждении Порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ поселения»

- В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской     Федерации, постановлением администрации поселения  от 14.09.2018 № 540     «О модельной муниципальной программе городского поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения и реализации  и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных      программ городского поселения Излучинск в соответствии с национальными целями развития», в целях определения единого порядка организации                 и проведения результативности и эффективности муниципальных программ поселения, а также повышения эффективности использования  бюджетных средств:

- 1. Внести изменение в постановление администрации поселения               от 20.05.2014 № 169 «Об утверждении Порядка проведения и критериев           ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ          поселения», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление администрации поселения от 17.02.2016 № 51 «О внесении изменений в постановление администрации поселения от 20.05.2014          № 169 «Об утверждении Порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ поселения» признать утратившим силу.

3. Отделу организации деятельности администрации поселения                   (А.Г. Ахметзяновой):

внести информационные справки в оригиналы постановлений администрации поселения от 20.05.2014, № 169 от 17.02.2016 № 51;обнародовать (опубликовать) постановление путем его размещения на информационном     сайте органов местного самоуправления поселения.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления по экономике и финансам администрации поселения Т.Н. Попову.

| Исполняющий обязанности главы администрации поселения | С.Г. Вениаминов |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 26.02.2020 № 90

«Приложение к постановлению

администрации поселения

от 20.05.2014 № 169

Порядок

проведения и критерии ежегодной оценки эффективности

реализации муниципальных программ поселения

- 1. Общие положения

- 1.1. Порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности                      реализации муниципальных программ поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской                 Федерации.

- 1.2. Настоящий Порядок позволяет определить степень достижения             целей и задач муниципальных программ поселения.

- 1.3. Оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ поселения проводится по итогам их реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальных                программ поселения.

- 1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы           поселения (далее – Муниципальная программа) осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной программы с учетом специфики Муниципальной программы и представляется в установленной форме в службу                      экономического развития и планирования управления по экономике                     и финансам администрации поселения (далее – Служба).

- 1.5. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы            является составной частью ежегодной итоговой информации о реализации             Муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств, в которой отражаются результаты выполнения Муниципальной         программы, приводится анализ, результаты соотношения запланированных     показателей к фактическим объемам расходов по Муниципальной программе.

- Требования к содержанию ежегодной итоговой информации                     о реализации Муниципальной программы и эффективности использования            финансовых средств определены постановлением администрации поселения    от 14.09.2018 № 540 «О модельной муниципальной программе городского           поселения Излучинск, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Излучинск, их формирования, утверждения            и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ городского поселения Излучинск в соответствии        с национальными целями развития».

- 1.6. Пакет документов по оценке эффективности и результативности            реализации Муниципальной программы обязательно должен содержать:

- пояснительную записку;

- анализ объемов финансирования мероприятий Муниципальной           программы согласно приложению 1 к Порядку;

- анализ достижения показателей результативности Муниципальной           программы согласно приложению 2 к Порядку;

- динамику целевых значений целевых показателей Муниципальной        программы согласно приложению 3 к Порядку;

- оценку результативности реализации Муниципальной программы              согласно приложению 4 к Порядку;

- оценку эффективности реализации Муниципальной программы согласно приложению 5 к Порядку.

- Пакет документов представляется на электронном и бумажном носителях.

- 1.7. По Муниципальной программе, срок реализации которой завершился, итоговая информация о выполнении Муниципальной программы                         и эффективности использования финансовых средств, представляется за период ее реализации.

- Итоговая информация должна включать информацию о результатах    реализации Муниципальной программы за истекший год и за весь период реализации Муниципальной программы, включая оценку значений целевых показателей.

- В случае, если реализация Муниципальной программы длилась не весь запланированный по ней период, то графы 10, 11, 12  Приложения 3 заполняются по результатам последнего года реализации этой программы.

- 2. Механизм оценки эффективности

- 2.1. Критериями оценки эффективности и результативности реализации Муниципальной программы являются:

- степень достижения заявленных целевых показателей Муниципальной программы;

- процент отклонения достигнутых целевых показателей от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий Муниципальных        программ;

- динамика показателей реализации Муниципальной программы.

- 2.2. Оценка результативности реализации Муниципальной программы представляет собой определение степени достижения запланированных               результатов. Для оценки результативности реализации Муниципальной              программы применяются целевые показатели, определенные в Муниципальной программе.

- Оценка результативности реализации Муниципальной программы           осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:

- при достижении утвержденного значения целевого показателя –                      0 баллов;

- при достижении значения целевого показателя больше утвержденного – плюс 1 балл;

- при достижении значения целевого показателя меньше утвержденного – минус 1 балл.

- Оценка целевых показателей определяется согласно приложению                  2 к Порядку.

- Динамика значений целевых показателей определяется путем                  сопоставления данных согласно приложению 3 к Порядку.

- Оценка результативности реализации Муниципальной программы               осуществляется согласно Приложению 4 к Порядку.

- По результатам оценки результативности реализации Муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

- Муниципальная программа высоко эффективная;

- Муниципальная программа эффективная;

- Муниципальная программа неэффективная.

- 2.3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы  осуществляется с учетом особенностей Муниципальной программы                   и представляет собой сопоставление достигнутых целевых показателей к фактическим объемам расходов на их достижение.

- Оценка эффективности реализации Муниципальной программы             осуществляется согласно приложению 5 к Порядку.

- По результатам оценки расходов бюджета поселения на реализацию            программных мероприятий Муниципальной программы могут быть сделаны               следующие выводы:

- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению                    с предыдущим годом;

- бюджетные расходы неэффективны.

- Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.

- Бюджетная эффективность представляет собой оценку достигнутых            в рамках реализации Муниципальной программы результатов с точки зрения влияния на доходы и расходы бюджета поселения.

- 3. Заключение по результатам оценки

- реализации Муниципальной программы

- 3.1. Документы, перечисленные в пункте 1.6 Порядка, ответственный           исполнитель Муниципальной программы направляет в Службу для подготовки заключения об эффективности и результативности Муниципальной программы, и в том числе если срок ее реализации завершился.

3.2. Служба подготавливает итоговую информацию о реализации          Муниципальных программ поселения и эффективности использования                 финансовых средств за истекший год в срок до первого марта года, следующего за отчетным.

3.3. В случае, если оценка эффективности и результативности                Муниципальной программы неэффективная, Служба направляет предложения    в Бюджетную комиссию по формированию проекта бюджета поселения            на очередной финансовый год и плановый период:

о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных            ассигнований на реализацию Муниципальной программы;

приостановлении реализации или о досрочном прекращении                       ее реализации;

продолжении реализации Муниципальной программы.

3.4. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении Муниципальной программы по оценке                    эффективности ее реализации оформляется постановлением администрации    поселения.

3.5. В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного           финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы или досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов, в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования                  на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение 1 к Порядку

Анализ объемов финансирования

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование задачи мероприятия |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Относительное (%) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие 1 | Всего по мероприятию в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Задаче 1 |  |  | Всего по Задаче 1 в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Цели 1 |  |  | Всего по Цели 1 в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  | Всего по программе в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проекты, портфели проектов поселения (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Нижневартовского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов поселения) |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Нижневартовского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к Порядку

Анализ достижения целевых показателей

муниципальной программы

________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  | оценка в баллах |
|  |  |  |  | относительное (%) | абсолютное +/- |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к Порядку

Динамика целевых значений основных целевых показателей

муниципальной программы

_____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год |  |  | 2-й год |  |  | … | в целом по муниципальной программе* |  |  |
|  |  | план | факт | оценка (в баллах) | план | факт | оценка (в баллах) |  | план | факт | оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* графа 10 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы.

Приложение 4 к Порядку

Оценка результативности реализации

муниципальной программы

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за ________________ год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0 | высоко эффективная |  |
| S = 0 | эффективная |  |
| S < 0 | неэффективная |  |

Приложение 5 к Порядку

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Целевые показатели | Плановые объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы в предыдущем году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- .».