## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.01.2024					                                             № 13

пгт. Излучинск

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по обеспечению газоснабжения потребителей городского поселения Излучинск

В соответствии с Федеральным законом от 31.03 1999 № 69-ФЗ                              «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2021 № 1152-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации», учитывая обращения жителей поселения об оказании содействия в организации газоснабжения частного жилого сектора и садово-огороднических товариществ городского поселения Излучинск:

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по обеспечению газоснабжения потребителей городского поселения Излучинск согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу организации деятельности, информационной политики                          и общественных связей администрации поселения (Д.Я. Бурич) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения;

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения                                                                Е.С. Папп

Приложение к постановлению

администрации поселения

от _________________ № ____

План мероприятий «дорожная карта» по обеспечению газоснабжения потребителей городского поселения Излучинск

I. Общее описание плана мероприятий «дорожной карты»

«Дорожная карта» разработана в целях реализации Федерального закона    от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903                            «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных                  и иных организаций», распоряжения Правительства Российской Федерации                  от 30.04.2021 № 1152-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации» и направлена на обеспечение граждан, проживающих на территории городского поселения Излучинск, имеющих потребность                             в газификации, газоснабжением.

Целью разработки «Дорожной карты» является определение мероприятий для реализации социально значимого вопроса газификации объектов частной жилой застройки и садово-огороднических товариществ, расположенных                            в границах городского поселения Излучинск.

Результатом успешной реализации «Дорожной карты» является обеспечение жителей поселения, имеющих потребность в газификации, снабжения природным газом для использования в целях приготовления пищи, горячего водоснабжения и отопления по месту проживания потребителя.

Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать условия              для обеспечения граждан природным газом в целях подключения                                       к газоснабжению индивидуальных жилых домов, повысить качество жилищно-коммунальных услуг.

Сроки реализации «Дорожной карты»: 2024 – 2025 годы.

II. План мероприятий «дорожной карты» по обеспечению газоснабжения потребителей городского поселения Излучинск

| Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Инвентаризация домовладений, в том числе садовых некоммерческих организаций потенциальных потребителей, проживающих на территории городского поселения Излучинск | Январь 2024 года – июль 2024 года | Служба жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации гп. Излучинск |
| Направление ходатайства в адрес единого оператора газификации (ООО «Газпром газификация») по вопросам увеличения пропускной способности существующих объектов газотранспортной системы в случае отсутствия свободных мощностей ГРС Нижневартовской ГРЭС для газификации потенциальных потребителей, определении газораспределительной организации на территории пгт. Излучинск с приложением объемов требуемого для нужд потребителей газа | Август 2024 года | Служба жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации гп. Излучинск |
| Вынесение вопроса организации газоснабжения пгт. Излучинск и садовых некоммерческих организаций в границах населенного пункта, а также садовых некоммерческих организаций и на заседание рабочей группы по развитию газификации и обеспечению надежного газоснабжения населенных пунктов ХМАО – Югры по результатам получения информации от единого оператора газификации | Декабрь 2024 года | Администрация городского поселения Излучинск Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры |