## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2025                                            			                                   № 137

пгт. Излучинск

## Об утверждении плана мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск на весенне-летний период 2025 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003                    №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                          в Российской Федерации», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, улучшения условий жизнедеятельности населения, экологического состояния поселения:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению                             и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск на весенне-летний период 2025 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать организациям, учреждениям и предприятиям независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, организовать проведение мероприятий в рамках плана мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск на весенне-летний период 2025 года на территориях согласно приложению 2                      к настоящему постановлению.

3. Отделу организации деятельности, информационной политики                              и общественных связей администрации поселения (Д.Я. Бурич):

разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения;

направить настоящее постановление в адрес предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава администрации поселения Е.С. Папп |  |
| --- | --- |

Приложение 1 к постановлению администрации поселения от 09.04.2025 № 137

# План

мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск                         на весенне-летний период 2025 года

| № п/п | Мероприятие | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение субботников по санитарной очистке территории поселения | шт. | 7 | 25.04.2025 30.04.2025 05.05.2025 06.05.2025 07.05.2025 07.06.2025 11.06.2025 | С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений; Драная М.С., главный специалист отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений |
| 2 | Инвентаризация несанкционированных свалок |  |  | до 20.05.2025 | Н,К. Валеева, специалист-эксперт отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений; Е.В. Костышен, главный специалист отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений; С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений; Драная М.С., главный специалист отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 2 | 31.10.2025 | Н,К. Валеева, специалист-эксперт отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений; Е.В. Костышен, главный специалист отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений; Драная М.С., главный специалист отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений |
| 4 | Проведение «Дней древонасаждений» с количеством высаженных саженцев | шт. | 30 | май 2025 | С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений; Драная М.С., главный специалист отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений; Зименс А.С., документовед вспомогательного отдела МКУ «Партнер» |
| 5 | Устройство цветников и газонов | м² | 150 | июнь 2025 | С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений; Драная М.С., главный специалист отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений |
| 6 | Содержание и ремонт детских игровых комплексов и спортивных площадок в пгт. Излучинск, с. Большетархово | шт. | 40 | апрель сентябрь 2025 | С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений; Драная М.С., главный специалист отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений В.А. Маевский – индивидуальный предприниматель |

Приложение 2 к постановлению

администрации поселения

от 09.04.2025 № 137

Схема

закрепления территорий поселения за предприятиями, учреждениями, организациями, индивидуальными предпринимателями

| пгт. Излучинск |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Закрепленная территория |
| Администрация городского поселения Излучинск | территория, прилегающая к зданию администрации, территория за мемориалом «Доблесть и слава» |
| АО «Нижневартовская ГРЭС» | прилегающие территории к пер. Строителей, д. 2 и ул. Энергетиков, д. 11, территория автостанции пгт. Излучинск |
| МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №1» | прилегающая территория, футбольное поле, парк отдыха |
| МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №2» | прилегающая территория, сквер по ул. Пионерной |
| МБОУ «Излучинская ОНШ» | прилегающая территория, игровая площадка, футбольное поле в районе дома 12 поул. Набережная, дома 7 по пер. Строителей |
| МБДОУ ДСКВ «Сказка» | территория детского сада и прилегающая территория |
| КОУ «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | территория интерната, территория за мемориалом «Доблесть и слава» |
| МАУ «Межпоселенческая библиотека» | прилегающие территории к учреждению по ул. Школьной 12, ул. Энергетиков, д. 6, ул. Энергетиков, д. 4 |
| МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа» | территория от входа, проезжая часть вдоль дома № 6 по ул. Набережной |
| РМАУ МКДК «Арлекино» | прилегающая территория |
| МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна» | прилегающая территория |
| МАУ «Спортивная школа Нижневартовского района» | прилегающие территории к пер. Молодежный, д. 3, ул. Набережная, д. 17, прилегающая территория, территории крытого и открытого хоккейного корта, проезжая часть от ВОК «Бригантина» до проезжей части по ул. Набережной |
| МБУДО «Районный центр творчества детей и молодежи «Спектр» | прилегающие территории к ул. Энергетиков, д. 4, ул. Школьная, д. 12А, территория за мемориалом «Доблесть и слава» |
| Общественная организация ветеранов войны и труда, ветеранов боевых действий и вооруженных сил, инвалидов и пенсионеров Нижневартовского района | территория за мемориалом «Доблесть и слава» |
| БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | прилегающие территории к ул. Набережная, д. 15 |
| МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | прилегающие территории к ул. Набережная, д. 13 |
| МКП «Излучинское жилищно-коммунальное хозяйство» | прилегающие территории к ул. Набережная, д. 13 территория вдоль дороги от автостанции по ул. Таежная до ул. Пионерная прилегающие территории КОС, ВОС, ГКПС, ЦТП |
| БУ «Нижневартовская районная больница» | территория больничного комплекса, прилегающая территория к объектам по ул. Набережная, д. 9, территории у стоматологии и скорой помощи, территория (пустырь) от здания стационара до здания МАУ «МФЦ» |
| БУ ХМАО –Югры «Психоневрологический интернат» | прилегающая территория, сквер «Стерхи», прилегающие территории к Храму в честь Святителя Николая Чудотворца и ФОК |
| Операционный офис «Излучинск» Банк ВТБ | прилегающая территория |
| ПАО «Сбербанк», Нижневартовское отделение № 5939 | прилегающая территория, территория от здания почты до ул. Энергетиков |
| АО «ЮТЭК – Нижневартовский район» | территория, прилегающая к объектам АО «ЮТЭК – Нижневартовский район» (ТП) |
| ФГУП «Почта России» | прилегающая территория, дорога по направлению от здания почты до МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №1» |
| ОАО «Северсвязь» | прилегающая территория, дорога по направлению от МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №1» до ПАО «Сбербанк»; с.Большетархово – прилегающая территория, ул. Лесная, д. 4 |
| Филиал ФКУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» по Нижневартовскому району | прилегающая территория |
| ООО «Промгазсервис» | прилегающая территория |
| ООО «Чистый двор» | прилегающая территория, придомовые территории обслуживающего жилого фонда |
| ТСЖ «Наш дом» (пер. Строителей, д. 2) | прилегающая территория, придомовая территория обслуживающего жилого фонда |
| ТСЖ «Наш дом» (пер. Молодежный, д. 2) | прилегающая территория, придомовая территория обслуживающего жилого фонда |
| ТСЖ «Уют» | собственная территория и придомовые территории обслуживающего жилого фонда, территория сквера «Стерхи» |
| ООО «УК «РАДУГА» | прилегающая территория, придомовые территории обслуживающего жилого фонда |
| ТСЖ «Жилище» | прилегающая территория, придомовые территории обслуживающего жилого фонда |
| ТСЖ «Байконур» | прилегающая территория, придомовые территории обслуживающего жилого фонда |
| ТСЖ недвижимости «Оазис» | прилегающая территория, придомовые территории обслуживающего жилого фонда |
| ООО «Торговый комплекс» | прилегающая территория, территория рынка |
| ООО «Промстройгрупп» | прилегающая территория к базе по ул. Автомобилистов, д. 5 |
| ООО «Зори Ваха» | прилегающая территория ул. Школьная, д. 12 |
| ООО «Запсибспецмонтаж» | прилегающая территория |
| ООО «НефтьРемСервис» | прилегающая территория |
| ИП Хортенюк В.В., ООО «Визит» - Габлиев А.С.о. Излучинский пивоваренный завод | территория, прилегающая к зданию пивоваренного завода |
| ООО «Слава» | прилегающая территория по ул. Школьная, д. 8а, 8б |
| ИП Мельниченко М.М. | прилегающая территория |
| ООО «Трэйд – Металл» | прилегающая территория |
| Филиалы ПАО «Магнит» | прилегающие территории, ул. Энергетиков, д. 13, 15, 17, ул. Набережная, д. 5а |
| ИП Зайцева Елена Валерьевна, магазин детской одежды «Солнышко» | ул. Набережная, д. 6 с прилегающей территорией |
| ИП Садыгов Ахмед Вахид оглы | ул. Энергетиков, площадь старой автостанции, (остановочный павильон) с прилегающей территорией |
| ИП Мухлисова Людмила Майдиновна | остановка по ул. Таежная, д. 2, стр. 2 |
| ООО «Черемушки» (магазин) | прилегающая территория к магазинам по пер. Молодежный, д. 4; ул. Набережная, д. 20 |
| ИП Сергеева А.Н., магазин «Летящий журавль» | ул. Таежная, д. 5 прилегающая территория к магазину |
| Сергин Артем Рифович, ООО «Лидер-С» | ул. Таежная, д. 10 прилегающая территория к магазину |
| ИП Габлиев А.С.о. | Прилегающая территория к магазину по ул. Пионерная, д. 5А |
| с. Большетархово |  |
| ООО «УК «РАДУГА» | прилегающая территория, придомовые территории обслуживающего жилого фонда |
| МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Территории котельной, ВОК «Импульс», бани и прилегающих к ним территорий |
| МКУ КДЦ «Респект» | прилегающая территория, ул. Лесная, д. 13 |
| ИП Глава КФХ Сабаев Н.И. | кафе по ул. Новая, д. 30 и прилегающая территория, ул. Школьная, д. 12 |
| МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №1» | прилегающая территория к объектам по ул. Лесная, д. 2; ул. Лесная, д. 22 |
| ИП Кудрявцева К.А. | пекарня по ул. Лесной, д. 10 и прилегающая территория |
| АО «ЮТЭК – Нижневартовский район» | территория, прилегающая к объектам АО «ЮТЭК – Нижневартовский район»; прилегающая территория по ул. Лесная, д.4 |
| ФГУП «Почта России» | прилегающая территория по ул. Лесная, д.4 |