## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2018								                         № 511

пгт. Излучинск

| О внесении изменений в постановление администрации поселения от 16.12.2013 № 343 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях уточнения целевых показателей, мероприятий:

1. Внести изменения в постановление администрации поселения 
от 16.12.2013 № 343 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление от 28.05.2018 № 259 «О внесении изменений в постановление администрации поселения от 16.12.2013 № 343 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения 
Излучинск на 2018–2023 годы» признать утратившим силу.

3. Ведущему специалисту отдела документационной и общей работы администрации поселения Е.А. Урьяловой внести информационные справки 
в оригиналы постановлений администрации поселения от 16.12.2013 № 343, 
от 28.05.2018 № 259.

4. Заместителю начальника отдела документационной и общей работы администрации поселения А.Г. Ахметзяновой обнародовать (опубликовать) 
постановление  путем его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации поселения						 В.А. Берновик

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 04.09.2018 № 511

- «Приложение к постановлению

- администрации поселения

от 16.12.2013 № 343

Паспорт Муниципальной программы

| Наименование Муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2018–2023 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Муниципальной программы и внесения в Перечень программ поселения (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Постановление администрации поселения от 09.10.2017 № 565 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселения на 2018–2023 годы» (с изменениями от 12.12.2017) |
| Разработчик Муниципальной программы | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы Соисполнитель Муниципальной программы | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения Нет |
| Цели и задачи Муниципальной программы | Цель: повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения. Задачи: обеспечение надлежащего содержания дорожной сети дорог общего пользования на территории поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования; формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. |
| Показатели непосредственных результатов реализации Муниципальной программы | ремонт внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск – 18420 м²; протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 27,73 км; разработка проектной документации – 1 шт.; количество баннеров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения – 5 шт. |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2018–2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы | Общий объем финансирования –124 454,63 тыс. руб., из них: в 2018 году – 35 039,23 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета автономного округа – 16 653,50 тыс. руб.; за счет средств Нижневартовского района – 5 438,86 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения –12 946,87 тыс. руб.; в 2019 году – 17 691,40 тыс. руб., в том числе: за счет средств Нижневартовского района – 4 791,98 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения –12 899,42 тыс. руб.; в 2020 году– 17 931,00 тыс. руб., в том числе: за счет средств Нижневартовского района – 5 031,58 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения –12 899,42 тыс. руб.; в 2021 году– 17 931,00 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета поселения –17 931,00 тыс. руб.; в 2022 году– 17 931,00 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета поселения –17 931,00 тыс. руб.; в 2023 году– 17 931,00 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета поселения –17 931,00 тыс. руб. Источником финансирования Программы являются средства бюджета автономного округа, бюджета Нижневартовского района, бюджета поселения. |
| Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-ционным показателям на 31 декабря отчетного года ‒ 100 %; объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них ‒ 2,38 км; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог за счет субсидий предоставленных местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1,83 км; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года - 0 км; разработка проектной документации – 100 %; объем установленных баннеров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения (от запланированных) – 100 %. |

- Краткая характеристика проблемы,

на решение которой направлена муниципальная программа

Одной из важных задач администрации поселения в отношении дорожной деятельности является качественное содержание и ремонт автомобильных дорог и объектов обустройства улично-дорожной сети. В целях обеспечения безопасного дорожного движения работы по улучшению характеристик дорог общего пользования необходимо выполнять своевременно, в полном объеме
и в соответствии с действующими нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Перечень автомобильных дорог, расположенных в границах 
муниципального образования городское поселение Излучинск

пгт. Излучинск:

автомобильная дорога по улице 3 (пер. Строителей) – 0,360 км;

объездная автомобильная дорога – 0,898 км;

автомобильная дорога на Стрежевой до Стеллы (ул. Пионерная) –

2,880 км;

автомобильная дорога по переулку Молодежный – 0,382 км;

автомобильная дорога по улице Набережная – 1,640 км;

автомобильная дорога по ул. Пионерная № 2 – 0,312 км;

автомобильная дорога по ул. Таежная № 2 – 0,301 км;

автомобильная дорога по ул. Таежная № 3 – 0,327 км;

автомобильная дорога по ул. Энергетиков – 1,289 км;

автомобильная дорога по ул. Школьная – 0,581км;

автомобильная дорога по ул. Автомобилистов – 0,545 км;

автомобильная дорога по ул. Кедровая – 0,400 км;

автомобильная дорога по ул. Балыкина – 0,622 км;

участок автомобильной дороги ул. Савкинская – 1,201 км;

внутриплощадочная автомобильная дорога – 0,387 км;

с. Большетархово:

подъездная дорога к полигону твердых бытовых отходов – 0,685 км;

автомобильная дорога по ул. Новая – 0,888 км;

автомобильная дорога по ул. Лесная – 0,805 км;

автомобильная дорога по ул. Школьная – 0,571 км;

автомобильная дорога по ул. Набережная – 0,902 км;

автомобильная дорога по пер. Подгорный – 0,314 км;

автомобильная дорога по пер. Школьный – 0,212 км;

автомобильная дорога «Подъезд к причалу» – 0,386 км;

автомобильная дорога по пер. Почтовый – 0,231 км;

автомобильная дорога «Подъезд к вертолетной площадке» – 0,487 км;

автомобильная дорога по пер. Кедровый – 0,189 км;

автомобильная дорога по пер. № 1 от ул. Школьная до ул. Набережная – 0,093 км;

автомобильная дорога по пер. № 2 от ул. Новая до ул. Лесная – 0,138 км;

д. Пасол и д. Соснина:

подъездная дорога к д. Пасол и д. Соснина – 7,1 км;

автомобильные дороги по ул. Кедровая д. Пасол и по ул. Береговая д. Соснина – 2,6 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, 
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог общего пользования определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту
и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы,

целевые показатели, показатели эффективности

Цель Программы:

повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения.

Задачи Программы:

обеспечение надлежащего содержания дорожной сети дорог общего пользования на территории поселения;

улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования;

формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

Целевые показатели реализации Программы приведены в приложении
1 к Программе.

3. Программные мероприятия

Программные мероприятиями к муниципальной программе приведены 
в приложении 2 к Программе.

- 4 Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета автономного округа, бюджета Нижневартовского района, бюджета поселения.

Общий объем финансирования Программы составляет 124 454,63 тыс. руб., из них:

в 2018 году – 35 039,23 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета автономного округа – 16 653,50 тыс. руб.;

за счет средств Нижневартовского района – 5 438,86 тыс. руб.;

за счет средств бюджета поселения –12 946,87 тыс. руб.;

в 2019 году – 17 691,40 тыс. руб., в том числе:

за счет средств Нижневартовского района – 4 791,98 тыс. руб.;

за счет средств бюджета поселения –12 899,42 тыс. руб.;

в 2020 году– 17 931,00 тыс. руб., в том числе:

за счет средств Нижневартовского района – 5 031,58 тыс. руб.;

за счет средств бюджета поселения –12 899,42 тыс. руб.;

в 2021 году– 17 931,00 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета поселения –17 931,00 тыс. руб.;

в 2022 году– 17 931,00 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета поселения –17 931,00 тыс. руб.;

в 2023 году– 17 931,00 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета поселения –17 931,00 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджетов разных уровней, путем уточнения по суммам и мероприятиям.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.

В процессе реализации программы отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения:

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных 
правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты на реализацию программных мероприятий, а также механизм реализации Муниципальной программы;

представляет в службу экономического развития и планирования управления по экономике и финансам администрации поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Муниципальной программы;

ежеквартально, в срок до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставляет отчет о ходе реализации Программы и использования финансовых средств на бумажном и электронном носителях.

Контроль за реализацией Программы осуществляет начальник отдела благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации поселения.

Приложение 1 к Программе

Целевые показатели Муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения

на территории городского поселения Излучинск на 2018‒ 2023 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Излучинск (м²) | 19581 | 13920 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 18420 |
| 2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 |
| 3 | Разработка проектной документации (шт.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Количество баннеров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (км) | 0,6 | 1,93 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 2,38 |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог за счет субсидий, предоставленных местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, км | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 |
| 4 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Разработка проектной документации (%) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Объем установленных баннеров с пропагандистской тематикой по соблюдению правил дорожного движения от запланированных (%) | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2 к Программе

Перечень программных мероприятий Муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия Муниципальной программы |  |  | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Основное мероприятие: Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования и безопасности дорожного движения на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1: повышение эффективности функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: обеспечение надлежащего содержания дорожной сети дорог общего пользования на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание внутрипоселковых дорог пгт. Излучинск |  |  | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 52 918,99 | 6 382,44 | 9 307,31 | 9 307,31 | 9 307,31 | 9 307,31 | 9 307,31 | бюджет поселения |
| 1.1.2. | Содержание подъездных дорог пгт. Излучинск |  |  | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 8 097,31 | 1 030,86 | 1 221,61 | 1 461,21 | 1 461,21 | 1 461,21 | 1 461,21 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  |  |  | 3 713,68 | 1 030,86 | 1 221,61 | 1 461,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  |  | 4 383,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461,21 | 1 461,21 | 1 461,21 | бюджет поселения |
| 1.1.3. | Содержание внутри-поселковых дорог с. Большетархово |  |  | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 12 368,41 | 1 537,91 | 2 166,10 | 2 166,10 | 2 166,10 | 2 166,10 | 2 166,10 | бюджет поселения |
| 1.1.4. | Содержание подъездных дорог с. Большетархово |  |  | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 16 704,84 | 2 784,14 | 2 784,14 | 2 784,14 | 2 784,14 | 2 784,14 | 2 784,14 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  |  |  | 8 352,42 | 2 784,14 | 2 784,14 | 2 784,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  |  | 8 352,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784,14 | 2 784,14 | 2 784,14 | бюджет поселения |
| 1.1.5. | Содержание внутрипоселковых дорог д. Соснина, д. Пасол |  |  | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 1 696,16 | 273,46 | 284,54 | 284,54 | 284,54 | 284,54 | 284,54 | бюджет поселения |
| 1.1.6. | Содержание подъездных дорог д. Соснина, д. Пасол |  |  | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 4 678,51 | 747,36 | 786,23 | 786,23 | 786,23 | 786,23 | 786,23 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2 319,82 | 747,36 | 786,23 | 786,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  |  | 2 358,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,23 | 786,23 | 786,23 | бюджет поселения |
| Итого по Задаче 1: |  |  |  |  |  | 96 464,22 | 12 756,17 | 16 549,93 | 16 789,53 | 16 789,53 | 16 789,53 | 16 789,53 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 14 385,92 | 4 562,36 | 4 791,98 | 5 031,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  |  | 82 078,30 | 8 193,81 | 11 757,95 | 11 757,95 | 16 789,53 | 16 789,53 | 16 789,53 | бюджет поселения |
| Задача 2: Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Ремонт внутрипоселковых дорог гп. Излучинск |  | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 10 076,73 | 4 369,38 | 1 141,47 | 1 141,47 | 1 141,47 | 1 141,47 | 1 141,47 | бюджет поселения |
| 1.2.2. |  | Ремонт дорог по ул. Пионерная и пер. Строителей в пгт. Излучинск |  | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 17 530,00 | 17 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 16 653,50 | 16 653,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  |  | 876,50 | 876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет поселения |
| 1.2.3. |  | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |  | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения | 2018–2023 | 383,68 | 383,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет поселения |
| Итого по Задаче 2: |  |  |  |  |  | 27 990,41 | 22 283,06 | 1 141,47 | 1 141,47 | 1 141,47 | 1 141,47 | 1 141,47 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 16 653,50 | 16 653,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  |  | 876,50 | 876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  |  | 10 460,41 | 4 753,06 | 1 141,47 | 1 141,47 | 1 141,47 | 1 141,47 | 1 141,47 | бюджет поселения |
| Задача 3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Установка баннеров с тематикой о необходимости соблюдения правил дорожного движения | Отдел благоустройства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |  | 2019–2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет поселения |

| Итого по Задаче 3: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | всего, в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет поселения |
| Итого по Цели 1: | 124 454,63 | 35 039,23 | 17 691,40 | 17 931,00 | 17 931,00 | 17 931,00 | 17 931,00 | всего, в том числе: |
|  | 16 653,50 | 16 653,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  | 15 262,42 | 5 438,86 | 4 791,98 | 5 031,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  | 92 538,71 | 12 946,87 | 12 899,42 | 12 899,42 | 17 931,00 | 17 931,00 | 17 931,00 | бюджет поселения |
| Итого по Основному мероприятию: | 124 454,63 | 35 039,23 | 17 691,40 | 17 931,00 | 17 931,00 | 17 931,00 | 17 931,00 | всего, в том числе: |
|  | 16 653,50 | 16 653,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  | 15 262,42 | 5 438,86 | 4 791,98 | 5 031,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  | 92 538,71 | 12 946,87 | 12 899,42 | 12 899,42 | 17 931,00 | 17 931,00 | 17 931,00 | бюджет поселения |
| Всего по Программе: | 124 454,63 | 35 039,23 | 17 691,40 | 17 931,00 | 17 931,00 | 17 931,00 | 17 931,00 | всего, в том числе: |
|  | 16 653,50 | 16 653,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  | 15 262,42 | 5 438,86 | 4 791,98 | 5 031,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  | 92 538,71 | 12 946,87 | 12 899,42 | 12 899,42 | 17 931,00 | 17 931,00 | 17 931,00 | бюджет поселения |

».