## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.04.2021                                             			                                   № 189

пгт. Излучинск

## Об утверждении плана мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск на весенне-летний период 2021 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003                    №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                          в Российской Федерации», постановлением администрации поселения                             от 09.11.2020 № 571 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение городского поселения Излучинск», в целях улучшения условий жизнедеятельности населения, экологического состояния поселения:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению                             и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск на весенне-летний период 2021 года согласно приложению.

2. Рекомендовать организациям, учреждениям и предприятиям независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, организовать проведение мероприятий в рамках плана мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск на весенне-летний период 2021 года.

3. Отделу организации деятельности администрации поселения                (М.А. Румянцевой) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава администрации поселения В.А. Берновик |  |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации поселения от 08.04.2021 № 189_____

# План

мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск                         на весенне-летний период 2021 года

| № п/п | Мероприятие | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение субботников по санитарной очистке территории поселения | шт. | 4 | 24.04.2021 29.04.2021 06.05.2021 21.05.2021 | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 2 | Инвентаризация несанкционированных свалок |  |  | до 13.05.2021 | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 1 | 31.08.2019 | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 4 | Размещение в местах массового отдыха населения урн для сбора бытовых отходов; лавок | шт. | 15 15 | до 30.04.2021 | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 5 | Проведение «Дней древонасаждений» с количеством высаженных саженцев | шт. | 100 | Май 2021 | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования М.А. Румянцева, начальник отдела организации деятельности администрации поселения |
| 6 | Устройство цветников и газонов | м² | 425 | июнь | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 7 | Покос газонов в пгт. Излучинск | га | 22 | июнь‒август | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 8 | Дезинсекция открытых территорий | м² | 1333333 | май‒июнь | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |
| 9 | Содержание и ремонт детских игровых комплексов и спортивных площадок в пгт. Излучинск, с. Большетархово | шт. | 27 | апрель сентябрь | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования; О.Г. Новгородцева, исполняющий обязанности директора МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 10 | Содержание и техническое обслуживание фонтана в парке аттракционов | шт. | 1 | май‒сентябрь | И.А. Будник, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования |