3

[image: image1.jpg]



Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район
Администрация   

городского  поселения 

Излучинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2026


                



                        № 212
пгт. Излучинск

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск на весенне-летний период 2026 года
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003                    №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                          в Российской Федерации», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, улучшения условий жизнедеятельности населения, экологического состояния поселения:
1. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению                             и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск на весенне-летний период 2026 года согласно приложению.
2. Рекомендовать организациям, учреждениям и предприятиям независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, организовать проведение мероприятий в рамках плана мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск на весенне-летний период 2026 года.
3. Отделу организации деятельности, информационной политики                              и общественных связей администрации поселения (Д.Я. Бурич) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
	Глава администрации поселения                                                                 Е.С. Папп
	


	Приложение к постановлению

администрации поселения

от 09.04.2026 № 212


План
мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории городского поселения Излучинск                         на весенне-летний период 2026 года
	№

п/п
	Мероприятие
	Ед. изм.
	Объем
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Проведение субботников по санитарной очистке территории поселения

	шт.
	5
	с 30.04.2026 по 20.09.2026

	С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений;
Драная М.С., главный специалист отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений

	2
	Инвентаризация несанкционированных свалок

	
	
	до 27.04.2025
	Н,К. Валеева, специалист-эксперт  отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений;

Е.В. Костышен, главный специалист отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений;

С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений;
Драная М.С., главный специалист отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений

	3
	Ликвидация несанкционированных свалок
	шт. 
	2
	с 01.06.2026 по 15.07.2026
	С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений;
М.С. Драная, главный специалист отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений


	4.

	Содержание и ремонт муниципальных детских игровых комплексов и спортивных площадок в пгт. Излучинск, с. Большетархово
	шт.
	24
	январь-декабрь

2026
	С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений;

Драная М.С., главный специалист отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений
Е. Д. Болдахова (ООО «Стройгрупп»)

	5
	Устройство цветников и газонов
	м²
	250/100
	июнь 2026
	С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений;
М.С Драная, главный специалист отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений



